SAÉ Cybersécurité – Système de Billetterie en Ligne

Livrable – Séance 1 : Analyse des besoins & Conception préliminaire

| Équipe | TicketSecure Dev Team |
| --- | --- |
| Membres | Luis Angel Garcia Muñoz ¦ Hugo Henneuse ¦ Clément Bresle |
| Formation | Cycle Ingénieur – Informatique & Cybersécurité (3/5) |
| Date | Séance 1 – Phase d'Analyse |
| Dépôt GitHub | https://github.com/Ohorusse/Devin |

1. Équipe & Répartition des tâches

L'équipe est composée de trois membres. Chacun endosse un rôle principal tout en contribuant aux autres tâches selon les besoins.

| Membre | Rôle principal | Tâches associées |
| --- | --- | --- |
| Luis Angel Garcia Muñoz | Lead développeur Backend | Architecture Flask, base de données, API, sécurité backend (hachage MDP, sessions) |
| Hugo Henneuse | Développeur Frontend & UX | Templates HTML/CSS/JS, maquettes Figma, intégration des formulaires, accessibilité |
| Clément Bresle | Responsable Sécurité & Docs | Analyse des risques, rédaction des procédures, diagrammes PlantUML, rapport |

2. Analyse des besoins – Méthode 5W2H

La méthode 5W2H (What, Why, Who, Where, When, How, How much) permet de cadrer rapidement les besoins du projet avant toute conception technique.

2.1 WHAT – Quoi ?

Développer un système d'information de billetterie en ligne (MVP) permettant :

- L'achat de tickets de spectacle en ligne (max 4 tickets/spectacle/compte)

- La création et gestion de comptes utilisateurs authentifiés

- Le dépôt et la consultation d'avis et de notes sur les spectacles

- La consultation du catalogue d'événements (dates, prix, illustrations)

- La génération de factures dématérialisées

- La récupération de mot de passe en cas d'oubli

2.2 WHY – Pourquoi ?

Objectif pédagogique : concevoir un SI réaliste exposé aux attaques, puis identifier et corriger ses vulnérabilités.

Objectif fonctionnel : fournir une plateforme sécurisée d'achat de billets à des utilisateurs finaux.

Risques à anticiper : injections SQL, détournement de session, fuites de données, malwares, déni de service (DoS), ingénierie sociale.

2.3 WHO – Qui ?

Créateurs : équipe dev (3 personnes) – rôles Backend, Frontend, Sécurité/Docs

Utilisateurs finaux : toute personne souhaitant acheter un ticket de spectacle

Administrateur : gestionnaire de la plateforme (ajout/suppression d'événements)

Attaquants simulés : équipe pirate de la SAÉ (tests de pénétration)

2.4 WHERE – Où ?

Développement local : machines personnelles (Windows/Linux/Mac) + VM si besoin

Backend : serveur Flask (Python) sur localhost puis potentiellement hébergé

Base de données : SQLite en développement, migration possible vers MySQL

Versionnement : dépôt GitLab UPHF – https://gitlab.uphf.fr/<groupe>/ticketsecure

Maquettes : Figma (version gratuite)

Diagrammes : PlantUML

2.5 WHEN – Quand ?

Phase 1 (séance 1) : Analyse des besoins, conception préliminaire → livrable ZIP

Phase 2 (séances 2-3) : Conception détaillée – base de données, routes Flask, maquettes

Phase 3 (séances 4-5) : Développement MVP + tests unitaires + premières attaques

Phase 4 (séance 6) : Formation utilisateurs, documentation sécurité

Phase 5 (séance 7+) : Maintenance, audit de sécurité, présentation orale finale

2.6 HOW – Comment ?

Backend : Python 3 + Flask (routing, sessions, Jinja2) + SQLAlchemy ou sqlite3

Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript vanilla (MVP – pas de framework JS lourd)

Sécurité : bcrypt (hachage MDP), tokens CSRF, HTTPS (auto-signé en dev), validation serveur, gestion des sessions sécurisées

Récupération MDP : token temporaire signé envoyé par e-mail (SMTP ou Mailhog en dev)

Modélisation : PlantUML pour cas d'utilisation et diagrammes d'activité

Maquettes : Figma (wireframes basse fidélité)

CI/CD : GitLab CI basique (lint + tests automatiques)

2.7 HOW MUCH – Combien ?

Coût financier : nul (outils open-source, hébergement académique UPHF)

Logiciels nécessaires : Python 3.11+, Flask, SQLite, Git, PlantUML, Figma (gratuit), VS Code

Connaissances requises : Python/Flask, SQL, HTML/CSS/JS, bases de la cybersécurité (OWASP Top 10)

Charge estimée : ~30h/personne sur l'ensemble du projet (hors présentations)

Risques projet : complexité sécurité sous-estimée → buffer de 20% prévu

3. Analyse des risques (Phase 1)

Identification des principaux risques de sécurité selon l'OWASP Top 10, adaptés au contexte d'une billetterie en ligne.

| Risque | Description | Vecteur d'attaque | Contre-mesure envisagée |
| --- | --- | --- | --- |
| Injection SQL | Manipulation des requêtes SQL via les formulaires | Champs login, recherche, avis | ORM SQLAlchemy / requêtes paramétrées |
| Détournement de session | Vol du cookie de session pour usurper un compte | XSS, écoute réseau (MITM) | HTTPS, HttpOnly+Secure cookie, rotation de token |
| Fuite de données | Accès non autorisé aux données personnelles/paiement | Accès BDD, dump, brute force | Chiffrement BDD, bcrypt MDP, RBAC strict |
| XSS (Cross-Site Scripting) | Injection de scripts malveillants dans les avis/commentaires | Formulaire d'avis non filtré | Échappement HTML côté serveur (Jinja2 auto-escape) |
| Brute force / DoS | Saturation du serveur ou cassage de MDP par force brute | Automatisation (scripts, botnets) | Rate limiting, CAPTCHA, verrouillage compte |
| Phishing / Ingénierie sociale | Hameçonnage des utilisateurs par faux e-mails | E-mails imitant la plateforme | Sensibilisation utilisateurs, SPF/DKIM, URLs explicites |

4. Conception préliminaire

4.1 Données nécessaires

Compte utilisateur

- id_utilisateur (PK, auto-increment)

- email (unique, NOT NULL) – identifiant de connexion

- mot_de_passe_hash (bcrypt, NOT NULL)

- nom, prenom (NOT NULL)

- date_naissance (pour vérification d'âge si nécessaire)

- telephone (optionnel)

- adresse_facturation (rue, code postal, ville, pays)

- token_reset_mdp + expiration_token (récupération MDP)

- date_inscription, derniere_connexion

- est_actif (booléen – compte vérifié par e-mail)

- role (utilisateur / administrateur)

Spectacles & Événements

- id_spectacle (PK)

- titre, description

- date_heure, lieu

- prix_unitaire

- capacite_totale, places_restantes

- illustration_url (image affiche)

- categorie (concert, théâtre, danse…)

Commandes & Tickets

- id_commande (PK), id_utilisateur (FK), id_spectacle (FK)

- quantite (1 à 4 max, contrainte CHECK)

- montant_total

- date_commande, statut (en_attente / confirmé / annulé)

- numero_facture (généré automatiquement)

- code_qr_ticket (identifiant unique par ticket)

Avis & Notes

- id_avis (PK), id_utilisateur (FK), id_spectacle (FK)

- note (1 à 5)

- commentaire (texte, taille limitée)

- date_avis

- est_valide (modération basique)

4.2 Architecture technique envisagée

L'architecture suit le patron MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) via Flask :

- Modèle : SQLite (dev) avec SQLAlchemy ORM – entités Utilisateur, Spectacle, Commande, Avis

- Vue : Templates Jinja2 (HTML/CSS) – pages publiques + espace personnel authentifié

- Contrôleur : Blueprints Flask (auth, catalogue, commandes, admin, avis)

- Sécurité : Flask-Login (sessions), Flask-WTF (CSRF), Werkzeug (bcrypt), Flask-Limiter (rate limiting)

- E-mails : Flask-Mail (SMTP) ou Mailhog en développement local

4.3 Procédures de sécurité prévues

| Procédure | Mise en œuvre |
| --- | --- |
| Création de mot de passe sécurisé | Minimum 12 caractères, majuscule + minuscule + chiffre + symbole. Hachage bcrypt (coût 12). Interdiction des 10 MDP les plus courants (liste HIBP). |
| Oubli de mot de passe | Token aléatoire (secrets.token_urlsafe) stocké hashé en BDD, valide 30 min. Envoi lien unique par e-mail. Invalidation après usage ou expiration. |
| Vérification de compte | E-mail de confirmation à l'inscription. Token signé (itsdangerous). Compte inactif jusqu'à validation. |
| Verrouillage après tentatives | 5 tentatives de connexion échouées → compte verrouillé 15 min. Log des tentatives. Alertes admin si attaque détectée. |

5. Diagrammes PlantUML

Les diagrammes suivants sont définis en PlantUML et doivent être générés puis intégrés dans ce document. Les sources .puml sont disponibles dans le dépôt GitLab.

5.1 Use Case – Acteurs et fonctionnalités

[Voir fichier : diagrams/use_case.puml dans le dépôt GitLab]

Acteurs : Visiteur, Utilisateur authentifié, Administrateur

Cas d'utilisation principaux : Consulter catalogue, Créer compte, S'authentifier, Acheter tickets (max 4), Déposer un avis, Générer facture, Récupérer MDP, Gérer événements (admin)

5.2 Diagramme d'activité – Achat de ticket

[Voir fichier : diagrams/activity_achat.puml dans le dépôt GitLab]

Flux : Connexion → Sélection spectacle → Choix quantité (≤4) → Vérification disponibilité → Paiement (simulé en MVP) → Génération ticket + facture → E-mail de confirmation

5.3 Diagramme d'activité – Création de compte & vérification e-mail

[Voir fichier : diagrams/activity_inscription.puml dans le dépôt GitLab]

6. Planning prévisionnel

| Phase | Contenu | Responsable(s) | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Analyse besoins, 5W2H, diagrammes, maquettes Figma | Tous | Séance 1 |
| Phase 2 | Modèle BDD, routes Flask, templates HTML, logique sécurité | Garcia Muñoz + Henneuse | Séances 2-3 |
| Phase 3 | MVP fonctionnel, tests, déploiement, premiers tests attaque | Tous | Séances 4-5 |
| Phase 4 | Documentation utilisateur, formation, procédures admin | Bresle | Séance 6 |
| Phase 5 | Audit sécurité post-attaque, correctifs, rapport final | Tous | Séance 7+ |

7. Déclaration d'utilisation de l'IA

Conformément aux consignes de la SAÉ, voici la déclaration de nos usages de l'IA générative :

| Outil IA | Usage | Prompt utilisé |
| --- | --- | --- |
| Claude (Anthropic) | Structuration du document 5W2H, analyse des risques OWASP, identification des données nécessaires | « Nous développons un SI de billetterie en ligne (MVP Flask). Génère une analyse 5W2H complète et une table des risques OWASP adaptée. » |
| Claude (Anthropic) | Génération des sources PlantUML (use case, activité) | « Génère le code PlantUML d'un diagramme de cas d'utilisation pour une billetterie avec acteurs Visiteur, Utilisateur, Admin. » |
| Claude (Anthropic) | Proposition d'architecture MVC Flask et choix des bibliothèques de sécurité | « Quelles bibliothèques Flask recommandes-tu pour sécuriser un MVP : sessions, CSRF, hachage MDP, rate limiting, e-mails ? » |

Note : tous les éléments produits ont été relus, vérifiés et adaptés par les membres de l'équipe. L'IA a servi d'outil de structuration, non de substitut à la réflexion.